СЛАВУТСЬКА    МІСЬКА    РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ    ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

55 сесії міської ради  VІІ скликання

| 11 вересня 2020р. | Славута | № 20-55/2020 |
| --- | --- | --- |

Про затвердження Програми забезпечення

населення Славутської міської об’єднаної

територіальної громади якісною питною

водою  на 2021-2029 роки

Розглянувши службову записку  заступника міського голови Солохи Т.І. щодо затвердження Програми забезпечення населення Славутської міської об’єднаної територіальної громади якісною питною водою на 2021-2029 роки, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування водопровідної та каналізаційної мереж, забезпечення населення Славутської міської об’єднаної територіальної громади питною водою нормативної якості, покращення соціально-екологічної ситуації, відповідно до завдань Програми «Реформування і розвиток житлово – комунального господарства Славутської міської об’єднаної територіальної громади на період 2019 - 2021 роки», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Славутська міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити «Програму забезпечення населення Славутської міської об’єднаної територіальної громади якісною питною водою на 2021-2029 роки» (додається).

2.Виконавчому комітету Славутської міської ради, керівництву Славутського УВКГ забезпечити виконання  даної Програми.

3.Фінансовому управлінню виконавчого комітету Славутської міської ради при формуванні бюджету Славутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2029 роки на підставі поданого виконавчим комітетом Славутської міської ради відповідного бюджетного запиту передбачати кошти для реалізації заходів «Програми забезпечення населення Славутської міської об’єднаної територіальної громади якісною питною водою  на 2021-2029 роки» в межах затверджених кошторисних призначень на бюджетний період.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, інвестицій, промисловості, торгівлі, розвитку підприємництва, будівництва та благоустрою, транспорту, зв’язку (Якимчук С.М.), а виконання - на заступника міського голови Солоху Т.І.

Міський голова							В.Б.Сидор

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням

Славутської міської ради

від  11 вересня 2020р.

№ 20-55/2020

Програма забезпечення Славутської міської об’єднаної територіальної громади якісною питною водою на 2021-2029 роки

1. Загальні положення

Програма забезпечення Славутської міської об’єднаної територіальної громади якісною питною водою на 2021-2029 роки   (далі – Програма) розроблена з урахуванням  заходів,  розроблених у Славутській міській об’єднаній територіальній громаді, і направлена на забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості.

Джерелом централізованого водопостачання м.Славута є підземні води, які забираються з двох водозаборів:

- «Центральний» - 5 свердловин із запасами  - 6,2 тис.м3/добу;

- «Південний» - 9 свердловин із запасами -  9,0 тис.м3/добу.

На  «Центральному» водозаборі  крім 5-ти  свердловин  ще розміщуються: насосна станція другого  підйому  води, продуктивністю 12,0  тис.м3/добу, резервуари  чистої  води  об’ємом  8,0 тис.м3, станція  знезалізнення  води з  фільтрами,  хлораторна  з  установкою   ЕГР – 1000 «Сиваш», що дозволяє  знезаражувати  питну  воду  гіпохлоритом  натрію.

Протяжність водопровідних мереж складає 134,5 км. Загальна  виробнича потужність водопроводу  складає – 18,9 тис.м.куб. води на добу, що дає змогу надавати послуги 13891 фізичним та 473 юридичним абонентам.

Для очистки стічних вод використовуються очисні споруди повної біологічної очистки потужністю 10000 м3/доб. Для перекачки стічних вод використовується 7 каналізаційних насосних станцій. Загальна протяжність каналізаційних мереж 74,0 км.

Сучасний стан водопровідно-каналізаційного господарства знаходиться в такому стані:

- 60 % водопровідних та каналізаційних мереж виробили свій ресурс та потребують заміни. З них в аварійному та ветхому стані знаходяться – 48,6% (48,3 км) водопровідних мереж та 3,1 % (1,2 км) каналізаційних мереж, та більше 40% насосного парку;

- необхідна реконструкція водопровідних очисних споруд (станції  знезалізнення), так як вона проектувалась 28 років тому назад, технологія застаріла і не може забезпечити якісну очистку води;

- необхідно будівництво нових водопровідних мереж та реконструкція існуючих;

- необхідно продовжити реконструкцію міських каналізаційних  очисних споруд, перший етап якої розпочатий в 2003 році;

- внаслідок тривалої експлуатації (з 1958 р.) вийшли з ладу 3 свердловини, які  необхідно запроектувати та  побудувати заново;

- на даний час не в повному  обсязі виконуються заходи по захисту зон санітарної охорони, та санітарно - технічні заходи на території ЗСО ІІ та ІІІ поясів  водозаборів «Центральний» та «Південний».

2. Мета  Програми

Метою Програми є покращання забезпечення населення Славутської міської об’єднаної територіальної громади питною водою нормативної якості та у повному обсязі, поліпшення на цій основі стану здоров’я населення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

3. Завдання  Програми

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити  наступні завдання щодо:

• попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечити їх відповідність санітарно-епідемічним вимогам;

• підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів;

•   удосконалення технології підготовки води на водоочисних станціях;

• розвитку системи забору, транспортування питної води та водовідведення;

• забезпечення контролю за якістю питної води;

• розвитку нормативно-правової бази з питань водопостачання та водовідведення;

• розвитку господарського механізму, що стимулює енергозбереження та економію води за рахунок державної підтримки, розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.

4. Заходи  Програми

До заходів, що дають змогу значно поліпшити якість питного водопостачання відносяться:

- благоустрій водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів;

- роботи з поліпшення стану водних об'єктів - джерел питного водопостачання;

- будівництво, реконструкція та ремонт мереж водопостачання та водовідведення;

- запобігання аваріям на підприємстві питного водопостачання та водовідведення;

- підготовка і підвищення кваліфікації фахівців лабораторії хімічного та бактеріологічного аналізу води  Славутського  УВКГ;

- співфінансування заходів Програми, що фінансуються з державного бюджету;

- проведення енергетичного та технічного обстеження об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, експертиза витрат та втрат, пов’язаних з виробництвом та наданням послуг;

- розробка та реалізація інвестиційно-інноваційних проектів, впровадження прогресивних технологій;

- поетапне оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води шляхом встановлення будинкових лічильників на лізинговій (поворотній) основі із залученням бюджетних коштів, а також коштів населення та підприємств;

- інші заходи з поліпшення водопостачання та водовідведення.

5. Строки реалізації  Програми

Програма забезпечення Славутської міської об’єднаної територіальної громади якісною питною водою на 2021-2029 роки розрахована на період 2021-2029 роки.

6. Керівництво Програмою

Керівництво Програмою здійснює профільний заступник міського голови.

7. Координатори та виконавці Програми:

Координатори Програми:

Координатором даної Програми є начальник управління житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою та громадського порядку.

Виконавці Програми:

Виконавцем Програми забезпечення Славутської міської об’єднаної територіальної громади якісною питною водою на 2021-2029 роки є виконавчий комітет Славутської міської ради.

8. Фінансове  забезпечення  Програми

Фінансування заходів передбачається здійснювати за рахунок:

- коштів державного бюджету;

- цільових субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам на відповідний рік;

- коштів бюджету Славутської міської об’єднаної територіальної громади;

- коштів обласного бюджету;

- коштів Славутського управління водопровідно-каналізаційного господарства;

- грантів, кредитів міжнародних організацій, благодійних внесків;

- іноземних та вітчизняних інвестицій та коштів фізичних і юридичних осіб, фінансового лізингу із залученням виробників обладнання або енергосервісних компаній;

- кредитів вітчизняних комерційних банків;

- інших джерел не заборонених чинним законодавством (інвестиції, гранти тощо).

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми складає:

Всього: - 39799,80 тис. грн.,

з них:

- кошти бюджету Славутської міської об’єднаної територіальної громади – 11472,90 тис. грн.,

- інші джерела – 28326,90 тис. грн., з них - кошти державного бюджету – 28152,90 тис.грн.

Секретар міської ради						С.В.Медведєва

Додаток

до Програми забезпечення Славутської міської об’єднаної територіальної громади якісною питною водою на 2021-2029 роки

Результативні показники, що характеризують виконання Програми

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Всього за Програмою | в тому числі по роках: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  |  |  | Бюджет ОТГ | Інші джерела | Разом | Бюджет ОТГ | Інші джерела | Разом | Бюджет ОТГ | Інші джерела | Разом | Бюджет ОТГ | Інші джерела | Разом | Бюджет ОТГ | Інші джерела | Разом | Бюджет ОТГ | Інші джерела | Разом | Бюджет ОТГ | Інші джерела | Разом | Бюджет ОТГ | Інші джерела | Разом | Бюджет ОТГ | Інші джерела | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Завдання 1. Охорона джерел питного водопостачання (2600,00 тис.грн.) |
| 1. | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кількість водозаборів | Од. | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Кількість зон санітарної охорони джерел питного водопостачання | Од. | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Витрати на упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання | Тис.грн. | 100,00 | 60,00 | - | 60,00 | 40,00 | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Витрати на реконструкцію водозабірних споруд | Тис.грн. | 2500,00 | 38,00 | 252,00 | 290,00 | 21,00 | 139,00 | 160,00 | 23,00 | 152,00 | 175,0 | 23,00 | 152,00 | 175,00 | 24,00 | 161,00 | 185,00 | 24,00 | 161,00 | 185,00 | 43,00 | 322,00 | 365,00 | 43,00 | 322,00 | 365,00 | 78,00 | 522,00 | 600,00 |
| 2. | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість упорядкованих зон санітарної охорони джерел питного водопостачання | Од. | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Кількість реконструйованих водозабірних споруд | Од. | 14 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 |
| 3. | Єфективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Витрати на упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання в середньому на 1-ну свердловину | Тис.грн. | 70,00 | 30,00 | - | 30,00 | 40,00 | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Витрати на реконструкцію водозабірних споруд в середньому на 1 свердловину | Тис.грн | 1590,00 | 19,00 | 126,00 | 145,00 | 21,00 | 139,00 | 160,00 | 23,00 | 152,00 | 175,00 | 23,00 | 152,00 | 175,00 | 24,00 | 161,00 | 185,00 | 24,00 | 161,00 | 185,00 | 21,50 | 161,00 | 182,50 | 21,50 | 161,00 | 182,50 | 26,00 | 174,00 | 200,00 |
| 4. | Якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Покращення якості питної води | % | 5 | - | - | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Зменшення споживання електроенергії | % | - | 42 | - | 6 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 9 |
| Завдання 2. Доведення якості питної води до встановлених нормативів (33199,80 тис.грн.). |
| 1. | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Загальна штатна кількість персоналу Славутського УВКГ | Чол. | 118 | - | - | 118 | - | - | 118 | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Кількість водопровідних очисних споруд | Од. | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Кількість фільтрів на водоочисних спорудах | Од. | 7 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Кількість каналізаційних очисних споруд | Од. | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Витрати на будівництво та реконструкцію водопровідних очисних споруд | Тис.грн. | 3100,00 | 274,00 | 1826,00 | 2100,00 | 130,00 | 870,00 | 1000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Витрати на будівництво та реконструкцію каналізаційних очисних споруд(в тому числі кошти передбачені на реконструкцію та очищення приймальних камер КНС№2-7) | Тис.грн. | 11500,00 | 391,00 | 2609,00 | 3000,00 | 522,00 | 3478,00 | 4000,00 | 587,00 | 3913,00 | 4500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Витрати на оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно -аналітичним обладнанням | Тис.грн. | 200,00 | 26,00 | 174,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Витрати на розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення | Тис.грн. | 200,00 | 26,00 | 174,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Витрати на будівництво, реконструкція та капітальний ремонт централізованих систем водопостачання і водовідведення | Тис.грн. | 18199,8 | 1011,1 | 1011,1 | 2022,2 | 1011,1 | 1011,1 | 2022,2 | 1011,1 | 1011,1 | 2022,2 | 1011,1 | 1011,1 | 2022,2 | 1011,1 | 1011,1 | 2022,2 | 1011,1 | 1011,1 | 2022,2 | 1011,1 | 1011,1 | 2022,2 | 1011,1 | 1011,1 | 2022,2 | 1011,1 | 1011,1 | 2022,2 |
| 2. | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість оснащених лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням | Од. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Кількість реконструйованих фільтрів на водопровідних очисних спорудах | Од. | 7 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Кількість реконструйованих каналізаційних очисних споруд | Од. | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Єфективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Витрати на будівництво та реконструкцію водопровідних очисних споруд на 1 фільтр | Тис.грн. | 442,9 | - | - | 525,00 | - | - | 333,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Витрати на будівництво та реконструкцію каналізаційних очисних споруд на 1 працюючого | Тис.грн. | 97,457 | - | - | 25,424 | - | - | 33,898 | - | - | 38,135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Витрати на оснащ-ення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно -аналітичним обладнанням на 1 працюючого | Тис.грн. | 1,695 | - | - | 1,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Покращення якості питної води | % | 6 | - | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Покращення екологічного стану міста | % | 16,5 | - | - | 5,5 | - | - | 5,5 | - | - | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Покращення якості питної води та стічних вод | % | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 3. Нормативно – правове та науково – технічне забезпечення (4000,00 тис.грн.). |
| 1. | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Загальна штатна кількість персоналу Славутського УВКГ | Чол. | 118 | - | - | 118 | - | - | 118 | - | - | 118 | - | - | 118 | - | - | 118 | - | - | 118 | - | - | 118 | - | - | 118 | - | - | 118 |
| 1.2 | Витрати на впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок | Тис.грн. | 4000,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | 300,00 | - | 350,00 | 350,00 | - | 400,00 | 400,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | 600,00 | 600,00 | - | 650,00 | 650,00 | - | 700,00 | 700,00 |
| 2. | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість удосконалених та впроваджених науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок | Од. | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | Єфективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Витрати на впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 1 працюючого | Тис.грн. | 33,897 | - | - | 1,695 | - | - | 2,542 | - | - | 2,542 | - | - | 2,966 | - | - | 3,390 | - | - | 4,237 | - | - | 5,085 | - | - | 5,508 | - | - | 5,932 |
| 4. | Якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Покращення якості питної води | % | 22,5 | - | - | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | 2,5 |
| 4.2. | Зменшення використання енергоресурсів | % | 54,0 | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 |

Секретар міської ради															С.В. Медведєва